Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРЖКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2019 г. N 433

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТОРЖОК НА 2020 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации города Торжка  от 22.01.2020 [N 13](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F6117149F82812E94AEEFD62E2F61A5980245A70DA53F425FA54467CC74D5F6386F3CDFF64857D8F8947EyDK), от 21.04.2020 [N 123](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F6117149E8D852C94AEEFD62E2F61A5980245A70DA53F425FA54467CC74D5F6386F3CDFF64857D8F8947EyDK), от 02.06.2020 [N 170](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F6117149181852894AEEFD62E2F61A5980245A70DA53F425FA54467CC74D5F6386F3CDFF64857D8F8947EyDK),  от 09.06.2020 [N 173](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F6117149181852F94AEEFD62E2F61A5980245A70DA53F425FA54467CC74D5F6386F3CDFF64857D8F8947EyDK),  Постановлений администрации МО городской округ город Торжок  от 06.07.2021 [N 224](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F61171C9980802D9EF3E5DE772363A2975D52A044A93E425FA541699371C0E7606234C9E84140C4FA96ED75yEK), от 22.11.2021 [N 400](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F61171C998D8B2399F3E5DE772363A2975D52A044A93E425FA541699371C0E7606234C9E84140C4FA96ED75yEK), от 28.03.2022 [N 111](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F61171C9884812E9EF3E5DE772363A2975D52A044A93E425FA541699371C0E7606234C9E84140C4FA96ED75yEK),  от 01.04.2022 [N 119](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F61171C9884872A9AF3E5DE772363A2975D52A044A93E425FA541699371C0E7606234C9E84140C4FA96ED75yEK), от 16.05.2022 [N 193](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F61171C9885812A9BF3E5DE772363A2975D52A044A93E425FA541699371C0E7606234C9E84140C4FA96ED75yEK)) |  |

В целях реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F6117149B868A2F94AEEFD62E2F61A5980257A755A93F4A41A548729A25937Ay1K) Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" и региональной [программы](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F6117149881812294AEEFD62E2F61A5980245A70DA53F425FA44067CC74D5F6386F3CDFF64857D8F8947EyDK) по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 N 690-пп, руководствуясь [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F61171A908C812B94AEEFD62E2F61A5980257A755A93F4A41A548729A25937Ay1K) Правительства Тверской области от 22.04.2014 N 210-пп "Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области", администрация города постановляет:

1. Утвердить краткосрочный [план](#P38) реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в муниципальном образовании город Торжок на 2020 - 2022 годы с определением планируемых видов работ по капитальному ремонту (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление в свободном доступе на сайте администрации муниципального образования город Торжок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города Торжка

Ю.П.ГУРИН

Приложение

Утвержден

Постановлением администрации

города Торжка

от 21 ноября 2019 г. N 433

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы

по проведению капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на 2020 - 2022 годы

муниципального образования город Торжок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DF9F26682128CFF0F61171C9885812A9BF3E5DE772363A2975D52A044A93E425FA541699371C0E7606234C9E84140C4FA96ED75yEK) администрации МО городской округ город Торжок  от 16.05.2022 N 193) |  |

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат

капитальному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения: | |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | | | | |
| за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Начало проведения капитального ремонта 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 13747,9 | 13747,9 | 12325,6 | 501 | 17889512,89 | 0 | 0 | 17889512,89 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, 3-ий пер. Бакунина, д. 8 | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 562,3 | 562,3 | 379,5 | 32 | 1788092,36 | 0,00 | 0,00 | 1788092,36 | 0,00 | 0,00 | 3179,961515 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Торжок, ул. Красноармейская, 42 | 1958 | не проводился | кирпич | 3 | 4 | 1641,7 | 1641,7 | 1547,8 | 44 | 3746957,53 | 0,00 | 0,00 | 3746957,53 | 0,00 | 0,00 | 2282,364336 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 3 | г. Торжок, Калининское ш., д. 16а | 1965 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 623,7 | 623,7 | 440,7 | 42 | 405299,00 | 0,00 | 0,00 | 405299,00 | 0,00 | 0,00 | 649,8300465 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское ш., д. 33 | 1965 | не проводился | кирпич | 5 | 5 | 3401,7 | 3401,7 | 3024,7 | 117 | 2904682,00 | 0,00 | 0,00 | 2904682,00 | 0,00 | 0,00 | 853,8912896 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 5 | г. Торжок, Студенческая, д. 7 | 1960 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 1032,8 | 1032,8 | 960,5 | 34 | 1298799,00 | 0,00 | 0,00 | 1298799,00 | 0,00 | 0,00 | 1257,551317 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 6 | г. Торжок, Студенческая, д. 7а | 1961 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 1039,4 | 1039,4 | 966,2 | 28 | 1298799,00 | 0,00 | 0,00 | 1298799,00 | 0,00 | 0,00 | 1249,566096 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 7 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 13 | 1961 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 1022,2 | 1022,2 | 950,6 | 45 | 1252608,00 | 0,00 | 0,00 | 1252608,00 | 0,00 | 0,00 | 1225,404031 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 8 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 9 | 1961 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 1036 | 1036 | 961,7 | 39 | 1298799,00 | 0,00 | 0,00 | 1298799,00 | 0,00 | 0,00 | 1253,666988 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 9 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 6 | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 684,3 | 684,3 | 637,9 | 25 | 2186115,00 | 0,00 | 0,00 | 2186115,00 | 0,00 | 0,00 | 3194,673389 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 10 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 40 | 1992 | не проводился | кирпич | 5 | 2 | 2703,8 | 2703,8 | 2456 | 95 | 1709362,00 | 0,00 | 0,00 | 1709362,00 | 0,00 | 0,00 | 632,2072639 | 7920,00 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Начало проведения капитального ремонта 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 24056,80 | 23578,60 | 19589,60 | 818,00 | 28363925,05 | 0,00 | 0,00 | 28363925,05 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 12 | 1961 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 1024,9 | 1024,9 | 951,2 | 33 | 1260759,00 | 0,00 | 0,00 | 1260759,00 | 0,00 | 0,00 | 1230,128793 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Торжок, Тверецкая набережная, д. 80 | 1956 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 928,4 | 928,4 | 798,1 | 25 | 2547928,00 | 0,00 | 0,00 | 2547928,00 | 0,00 | 0,00 | 2744,43 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Торжок, Калининское ш., д. 24а | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 410,6 | 410,6 | 373,1 | 19 | 1259274,00 | 0,00 | 0,00 | 1259274,00 | 0,00 | 0,00 | 3066,91 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское ш., д. 91 | 1973 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3571,3 | 3571,3 | 3250,3 | 132 | 3036379,00 | 0,00 | 0,00 | 3036379,00 | 0,00 | 0,00 | 850,22 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 5 | г. Торжок, ул. Горького, д. 55 | 1968 | не проводился | кирпич | 5 | 8 | 6772,5 | 6772,5 | 5764,5 | 196 | 5301433,00 | 0,00 | 0,00 | 5301433,00 | 0,00 | 0,00 | 782,79 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 6 | г. Торжок, пер. Железнодорожный, д. 8 | 1964 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 404 | 404 | 360,3 | 15 | 1274980,00 | 0,00 | 0,00 | 1274980,00 | 0,00 | 0,00 | 3155,89 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 7 | г. Торжок, ул. Мира, д. 40 | 1969 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3608,6 | 3130,4 | 2122,4 | 123 | 3318717,00 | 0,00 | 0,00 | 3318717,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,16 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 8 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 14 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 552,5 | 552,5 | 289,2 | 24 | 381544,23 | 0,00 | 0,00 | 381544,23 | 0,00 | 0,00 | 690,58 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 9 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 12 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 289,9 | 289,9 | 193,7 | 9 | 1065134,00 | 0,00 | 0,00 | 1065134,00 | 0,00 | 0,00 | 3674,14 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 10 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 3 | 1960 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1425,1 | 1425,1 | 939,9 | 61 | 129465,00 | 0,00 | 0,00 | 129465,00 | 0,00 | 0,00 | 90,85 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 11 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 5 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 513,9 | 513,9 | 483,1 | 16 | 2058000,82 | 0,00 | 0,00 | 2058000,82 | 0,00 | 0,00 | 4004,671765 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 12 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 4 | 1957 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 2014,3 | 2014,3 | 1870,9 | 66 | 2990944,00 | 0,00 | 0,00 | 2990944,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,855285 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 13 | г. Торжок, Студенческая, д. 11 | 1962 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 1024,2 | 1024,2 | 744,4 | 39 | 1244457,00 | 0,00 | 0,00 | 1244457,00 | 0,00 | 0,00 | 1215,052724 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 14 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2 | 1960 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1516,6 | 1516,6 | 1448,5 | 60 | 2494910,00 | 0,00 | 0,00 | 2494910,00 | 0,00 | 0,00 | 1645,067915 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Начало проведения капитального ремонта 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 10789,4 | 10799,4 | 9247,6 | 329 | 27170816,98 | 0,00 | 0,00 | 27170816,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 18а | 1963 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 999 | 999 | 929,3 | 33 | 1561115,55 | 0,00 | 0,00 | 1561115,55 | 0,00 | 0,00 | 1562,68 | 7920,00 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 2 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 14 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 552,5 | 552,5 | 289,2 | 24 | 603654,91 | 0,00 | 0,00 | 603654,91 | 0,00 | 0,00 | 1092,59 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Торжок, Ленинградское ш., д. 54а | 1977 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 374,5 | 374,5 | 334,9 | 18 | 1199423,33 | 0,00 | 0,00 | 1199423,33 | 0,00 | 0,00 | 3202,73 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 71 | 1940 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 755,4 | 755,4 | 656,1 | 16 | 1859319,96 | 0,00 | 0,00 | 1859319,96 | 0,00 | 0,00 | 2461,37 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 5 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 44 | 2001 | не проводился | кирпич | 5 | 2 | 3429,7 | 3429,7 | 3098 | 113 | 3180050,19 | 0,00 | 0,00 | 3180050,19 | 0,00 | 0,00 | 927,21 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 6 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 6 | 1959 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 373,4 | 383,4 | 235,3 | 13 | 59818,00 | 0,00 | 0,00 | 59818,00 | 0,00 | 0,00 | 156,02 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 7 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 8 | 1956 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 855,4 | 855,4 | 802,2 | 19 | 3143066,51 | 0,00 | 0,00 | 3143066,51 | 0,00 | 0,00 | 3674,38 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 8 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 8 | 1958 | не проводился | дерево | 2 | 2 | 518,9 | 518,9 | 455,6 | 19 | 1822010,05 | 0,00 | 0,00 | 1822010,05 | 0,00 | 0,00 | 3511,29 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 9 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 2 | 1952 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 487,8 | 487,8 | 305,3 | 12 | 2021760,90 | 0,00 | 0,00 | 2021760,90 | 0,00 | 0,00 | 4144,65 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 10 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 6 | 1951 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 402,4 | 402,4 | 369,1 | 12 | 1470914,19 | 0,00 | 0,00 | 1470914,19 | 0,00 | 0,00 | 3655,35 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 11 | г. Торжок, ул. Энгельса, д. 10 | 1956 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 386,2 | 386,2 | 245,4 | 14 | 1678672,71 | 0,00 | 0,00 | 1678672,71 | 0,00 | 0,00 | 4346,64 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 12 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 5 | 1959 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 996,5 | 996,5 | 919,3 | 14 | 2461858,78 | 0,00 | 0,00 | 2461858,78 | 0,00 | 0,00 | 2470,51 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| 13 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 17 | 1958 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 657,7 | 657,7 | 607,9 | 22 | 6109151,90 | 0,00 | 0,00 | 6109151,90 | 0,00 | 0,00 | 9288,66 | 7920,00 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | |  |  |  |  |  | 19262,90 | 17632,20 | 16267,00 | 679,00 | 19645040,82 | 0,00 | 0,00 | 19645040,82 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 87в | 1977 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 2967,80 | 2815,70 | 2754,00 | 117 | 4202669,00 | 0,00 | 0,00 | 4202669,00 | 0,00 | 0,00 | 1492,58 | 7920,00 | 31.12.2017 | 31.12.2020 |
| 2 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 16б | 1976 | не проводился | кирпич | 5 | 5 | 3048,00 | 2772,40 | 2772,40 | 110 | 2250909,38 | 0,00 | 0,00 | 2250909,38 | 0,00 | 0,00 | 811,90 | 7920,00 | 31.12.2017 | 31.12.2020 |
| 3 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 35 | 1966 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3306,10 | 3109,00 | 2844,20 | 112 | 2556927,04 | 0,00 | 0,00 | 2556927,04 | 0,00 | 0,00 | 822,43 | 7920,00 | 31.12.2017 | 31.12.2020 |
| 4 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 3 | 1969 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3440,10 | 3182,20 | 2326,70 | 110 | 2617852,07 | 0,00 | 0,00 | 2617852,07 | 0,00 | 0,00 | 822,65 | 7920,00 | 31.12.2017 | 31.12.2020 |
| 5 | г. Торжок, ул. Завидова, д. 4 | 1963 | не проводился | кирпич | 4 | 4 | 2686,90 | 2453,40 | 2425,20 | 100 | 3577155,73 | 0,00 | 0,00 | 3577155,73 | 0,00 | 0,00 | 1458,04 | 7920,00 | 31.12.2017 | 31.12.2020 |
| 6 | г. Торжок, ул. Мира, д. 4 | 1965 | не проводился | кирпич | 5 | 2 | 2078,70 | 1782,90 | 1782,90 | 60 | 1500157,35 | 0,00 | 0,00 | 1500157,35 | 0,00 | 0,00 | 841,41 | 7920,00 | 31.12.2017 | 31.12.2020 |
| 7 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2 | 1960 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1735,30 | 1516,60 | 1361,60 | 70 | 2939370,25 | 0,00 | 0,00 | 2939370,25 | 0,00 | 0,00 | 1938,13 | 7920,00 | 31.12.2017 | 31.12.2020 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | |  |  |  |  |  | 5341,30 | 4989,60 | 4838,00 | 174,00 | 11860172,47 | 0,00 | 0,00 | 11860172,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Мира, д. 46 | 1974 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3418,10 | 3177,00 | 3133,40 | 103 | 5977205,28 | 0,00 | 0,00 | 5977205,28 | 0,00 | 0,00 | 1881,40 | 7920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2020 |
| 2 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 1 | 1951 | не проводился | шлак | 2 | 1 | 528,90 | 492,30 | 437,90 | 19 | 1585945,51 | 0,00 | 0,00 | 1585945,51 | 0,00 | 0,00 | 3221,50 | 7920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2020 |
| 3 | г. Торжок, Новгородская наб., д. 1б | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 6 | 310,10 | 310,10 | 256,50 | 15 | 1191379,97 | 0,00 | 0,00 | 1191379,97 | 0,00 | 0,00 | 3841,92 | 7920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2020 |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 41 | 1957 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 1084,20 | 1010,20 | 1010,20 | 37 | 3105641,71 | 0,00 | 0,00 | 3105641,71 | 0,00 | 0,00 | 2896,45 | 7920,00 | 31.12.2018 | 31.12.2020 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | |  |  |  |  |  | 25518,90 | 22189,00 | 20729,20 | 835,00 | 30816071,66 | 0,00 | 0,00 | 30816071,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 8 | 1917 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 267,30 | 221,10 | 151,50 | 12 | 1249211,18 | 0,00 | 0,00 | 1249211,18 | 0,00 | 0,00 | 5649,98 | 7920,00 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 2 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 5 | 1936 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 588,90 | 522,90 | 522,90 | 13 | 2233837,45 | 0,00 | 0,00 | 2233837,45 | 0,00 | 0,00 | 4272,02 | 7920,00 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 3 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 37 | 1972 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 3738,80 | 2674,50 | 2598,80 | 98 | 2426418,34 | 0,00 | 0,00 | 2426418,34 | 0,00 | 0,00 | 907,24 | 7920,00 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 103 | 1993 | не проводился | ж/б панель | 5 | 8 | 7034,90 | 6408,60 | 6340,70 | 238 | 4106298,68 | 0,00 | 0,00 | 4106298,68 | 0,00 | 0,00 | 640,75 | 7920,00 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 5 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 18а | 1965 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 337,50 | 310,40 | 310,40 | 20 | 998457,65 | 0,00 | 0,00 | 998457,65 | 0,00 | 0,00 | 3216,68 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 6 | г. Торжок, ул. Лермонтова, д. 8 | 1972 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 684,40 | 637,80 | 593,10 | 23 | 2051068,93 | 0,00 | 0,00 | 2051068,93 | 0,00 | 0,00 | 3215,85 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 7 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 113 | 1961 | не проводился | кирпич | 4 | 4 | 2717,60 | 2525,70 | 2412,20 | 104 | 3698293,39 | 0,00 | 0,00 | 3698293,39 | 0,00 | 0,00 | 1464,26 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 8 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 19 | 1933 | не проводился | кирпич | 3 | 2 | 1006,10 | 936,80 | 810,90 | 57 | 1537624,78 | 0,00 | 0,00 | 1537624,78 | 0,00 | 0,00 | 1641,36 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 9 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 36 | 1966 | не проводился | кирпич | 4 | 2 | 1278,60 | 1255,00 | 1255,00 | 42 | 2443526,83 | 0,00 | 0,00 | 2443526,83 | 0,00 | 0,00 | 1947,03 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 10 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 38 | 1966 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2142,80 | 1997,80 | 1168,90 | 58 | 3854035,40 | 0,00 | 0,00 | 3854035,40 | 0,00 | 0,00 | 1929,14 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 11 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 50 | 1968 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1826,30 | 1581,50 | 1548,10 | 49 | 2833588,96 | 0,00 | 0,00 | 2833588,96 | 0,00 | 0,00 | 1791,71 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 12 | г. Торжок, ул. Кутузова, д. 1 | 1988 | не проводился | панель | 5 | 3 | 3046,90 | 2315,30 | 2261,40 | 91 | 1491717,44 | 0,00 | 0,00 | 1491717,44 | 0,00 | 0,00 | 644,29 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 13 | г. Торжок, ул. Мира, д. 8 | 1958 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 848,80 | 801,60 | 755,30 | 30 | 1891992,63 | 0,00 | 0,00 | 1891992,63 | 0,00 | 0,00 | 2360,27 |  | 31.12.2019 | 31.12.2020 |

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат

капитальному ремонту, по видам ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | установка приборов учета [<2>](#P3208) | | ремонт или замена лифтового оборудования [<3>](#P3209) | | ремонт крыши [<4>](#P3210) | | ремонт подвальных помещений [<5>](#P3211) | | ремонт и утепление фасада | | ремонт фундамента | | разработка проектной документации [<6>](#P3212) | проведение технического обследования [<7>](#P3213) |
| итого | электроснабжения | теплоснабжения [<1>](#P3207) | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Начало проведения капитального ремонта 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 17889512,89 | 3069561,00 |  |  |  | 3069561,00 |  |  |  |  |  |  | 4878,00 | 13610665,89 |  |  |  |  |  |  | 1209286,00 | 0,00 |
| 1 | г. Торжок, 3-ий пер. Бакунина, д. 8 | 1788092,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,00 | 1708858,36 |  |  |  |  |  |  | 79234,00 |  |
| 2 | г. Торжок, ул. Красноармейская, 42 | 3746957,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132,00 | 3514269,53 |  |  |  |  |  |  | 232688,00 |  |
| 3 | г. Торжок, Калининское ш., д. 16а | 405299,00 | 375860,00 |  |  |  | 375860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29439,00 |  |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское ш., д. 33 | 2904682,00 | 2693701,00 |  |  |  | 2693701,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210981,00 |  |
| 5 | г. Торжок, Студенческая, д. 7 | 1298799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,00 | 1204461,00 |  |  |  |  |  |  | 94338,00 |  |
| 6 | г. Торжок, Студенческая, д. 7а | 1298799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,00 | 1204461,00 |  |  |  |  |  |  | 94338,00 |  |
| 7 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 13 | 1252608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,00 | 1161625,00 |  |  |  |  |  |  | 90983,00 |  |
| 8 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 9 | 1298799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,00 | 1204461,00 |  |  |  |  |  |  | 94338,00 |  |
| 9 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 6 | 2186115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,90 | 2027327,00 |  |  |  |  |  |  | 158788,00 |  |
| 10 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 40 | 1709362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,10 | 1585203,00 |  |  |  |  |  |  | 124159,00 |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 28363925,05 | 11163689,83 |  |  |  | 10809859,00 |  | 353830,83 |  |  |  |  | 3220,96 | 9932575,28 |  |  | 2061,59 | 5087390,00 |  |  | 2050804,94 | 129465,00 |
| 1 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 12 | 1260759,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,00 | 1169184,00 |  |  |  |  |  |  | 91575,00 |  |
| 2 | г. Торжок, Тверецкая набережная, д. 80 | 2547928,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,80 | 2362860,00 |  |  |  |  |  |  | 185068,00 |  |
| 3 | г. Торжок, Калининское ш., д. 24а | 1259274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,06 | 1167807,00 |  |  |  |  |  |  | 91467,00 |  |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское ш., д. 91 | 3036379,00 | 2815832,00 |  |  |  | 2815832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220547,00 |  |
| 5 | г. Торжок, ул. Горького, д. 55 | 5301433,00 | 4916364,00 |  |  |  | 4916364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385069,00 |  |
| 6 | г. Торжок, пер. Железнодорожный, д. 8 | 1274980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,70 | 1182372,00 |  |  |  |  |  |  | 92608,00 |  |
| 7 | г. Торжок, ул. Мира, д. 40 | 3318717,00 | 3077663,00 |  |  |  | 3077663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241054,00 |  |
| 8 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 14 | 381544,23 | 353830,83 |  |  |  |  |  | 353830,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27713,40 |  |
| 9 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 12 | 1065134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,70 | 987768,00 |  |  |  |  |  |  | 77366,00 |  |
| 10 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 3 | 129465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129465,00 |
| 11 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 5 | 2058000,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,70 | 1908518,28 |  |  |  |  |  |  | 149482,54 |  |
| 12 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 4 | 2990944,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1124,00 | 2773697,00 |  |  | 217247,00 |  |
| 13 | г. Торжок, Студенческая, д. 11 | 1244457,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,00 | 1154066,00 |  |  |  |  |  |  | 90391,00 |  |
| 14 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2 | 2494910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,59 | 2313693,00 |  |  | 181217,00 |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 27170816,98 | 559808,91 |  |  |  | 559808,91 |  |  |  |  |  |  | 5808,93 | 24693433,58 |  |  |  |  |  |  | 1917574,49 |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Студенческая, д. 18а | 1561115,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,00 | 1447724,19 |  |  |  |  |  |  | 113391,36 |  |
| 2 | г. Торжок, ул. Луначарского, д. 14 | 603654,91 | 559808,91 |  |  |  | 559808,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43846,00 |  |
| 3 | г. Торжок, Ленинградское ш., д. 54а | 1199423,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,33 | 1147567,41 |  |  |  |  |  |  | 51855,92 |  |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 71 | 1859319,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,00 | 1729842,75 |  |  |  |  |  |  | 129477,21 |  |
| 5 | г. Торжок, ул. М. Горького, д. 44 | 3180050,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 | 2949067,79 |  |  |  |  |  |  | 230982,40 |  |
| 6 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 6 | 59818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подлежит оценке в соответствии с проектной документацией | 59818,00 |  |
| 7 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 8 | 3143066,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,20 | 2914770,41 |  |  |  |  |  |  | 228296,10 |  |
| 8 | г. Торжок, ул. Зеленый городок, д. 8 | 1822010,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,00 | 1743072,62 |  |  |  |  |  |  | 78937,43 |  |
| 9 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 2 | 2021760,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,20 | 1874910,64 |  |  |  |  |  |  | 146850,26 |  |
| 10 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 6 | 1470914,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00 | 1364074,59 |  |  |  |  |  |  | 106839,60 |  |
| 11 | г. Торжок, ул. Энгельса, д. 10 | 1678672,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,00 | 1565639,51 |  |  |  |  |  |  | 113033,20 |  |
| 12 | г. Торжок, ул. Белинского, д. 5 | 2461858,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,20 | 2291348,97 |  |  |  |  |  |  | 170509,81 |  |
| 13 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 17 | 6109151,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795,00 | 5665414,70 |  |  |  |  |  |  | 443737,20 |  |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Итого | | 19645040,82 | 7305437,00 |  | 7305437,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4246,50 | 11254282,00 |  |  |  |  |  |  | 1085321,82 |  |
| 1 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 87в | 4202669,00 | 3897409,00 |  | 3897409,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305260,00 |  |
| 2 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 16б | 2250909,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,00 | 2129226,00 |  |  |  |  |  |  | 121683,38 |  |
| 3 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 35 | 2556927,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 | 2419002,00 |  |  |  |  |  |  | 137925,04 |  |
| 4 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 3 | 2617852,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,50 | 2478218,00 |  |  |  |  |  |  | 139634,07 |  |
| 5 | г. Торжок, ул. Завидова, д. 4 | 3577155,73 | 3408028,00 |  | 3408028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 169127,73 |  |
| 6 | г. Торжок, ул. Мира, д. 4 | 1500157,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,00 | 1418644,00 |  |  |  |  |  |  | 81513,35 |  |
| 7 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2 | 2939370,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,00 | 2809192,00 |  |  |  |  |  |  | 130178,25 |  |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Итого | | 11860172,47 | 5543052,00 |  | 5543052,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1315,00 | 3997957,00 |  |  | 596,00 | 1470750,63 |  |  | 848412,84 |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Мира, д. 46 | 5977205,28 | 5543052,00 |  | 5543052,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434153,28 |  |
| 2 | г. Торжок, ул. Падерина, д. 1 | 1585945,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,00 | 1470750,63 |  |  | 115194,88 |  |
| 3 | г. Торжок, Новгородская наб., д. 1б | 1191379,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,00 | 1104844,29 |  |  |  |  |  |  | 86535,68 |  |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 41 | 3105641,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,00 | 2893112,71 |  |  |  |  |  |  | 212529,00 |  |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Итого | | 30816071,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8874,05 | 28577751,58 |  |  |  |  |  |  | 2238320,08 |  |
| 1 | г. Торжок, ул. Бакунина, д. 8 | 1249211,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,00 | 1158474,94 |  |  |  |  |  |  | 90736,24 |  |
| 2 | г. Торжок, ул. Старицкая, д. 5 | 2233837,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 | 2071583,05 |  |  |  |  |  |  | 162254,40 |  |
| 3 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 37 | 2426418,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,00 | 2250175,86 |  |  |  |  |  |  | 176242,48 |  |
| 4 | г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 103 | 4106298,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1511,25 | 3808038,38 |  |  |  |  |  |  | 298260,30 |  |
| 5 | г. Торжок, Калининское шоссе, д. 18а | 998457,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,00 | 925934,85 |  |  |  |  |  |  | 72522,80 |  |
| 6 | г. Торжок, ул. Лермонтова, д. 8 | 2051068,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,00 | 1902089,89 |  |  |  |  |  |  | 148979,04 |  |
| 7 | г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 113 | 3698293,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,06 | 3429668,48 |  |  |  |  |  |  | 268624,91 |  |
| 8 | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 19 | 1537624,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,30 | 1425939,67 |  |  |  |  |  |  | 111685,11 |  |
| 9 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 36 | 2443526,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,24 | 2266041,68 |  |  |  |  |  |  | 177485,15 |  |
| 10 | г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 38 | 3854035,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,00 | 3574098,20 |  |  |  |  |  |  | 279937,20 |  |
| 11 | г. Торжок, ул. Осташковская, д. 50 | 2833588,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,20 | 2627771,71 |  |  |  |  |  |  | 205817,25 |  |
| 12 | г. Торжок, ул. Кутузова, д. 1 | 1491717,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,00 | 1383366,80 |  |  |  |  |  |  | 108350,64 |  |
| 13 | г. Торжок, ул. Мира, д. 8 | 1891992,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,00 | 1754568,07 |  |  |  |  |  |  | 137424,56 |  |

--------------------------------

<1> ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;

<2> установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

<3> ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

<4> ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю;

<5> ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

<6> разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае, если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

<7> техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме.

III. Планируемые показатели выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| кв. м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начало проведения капитального ремонта 2020 год | | | | | |
| Итого | Муниципальное образование город Торжок | 13747,9 | 501 | 10 | 17889512,89 |
|  |  |  |  |  |  |
| Начало проведения капитального ремонта 2021 год | | | | | |
| Итого | Муниципальное образование город Торжок | 24056,8 | 818 | 14 | 28363925,05 |
| Начало проведения капитального ремонта 2022 год | | | | | |
| Итого | Муниципальное образование город Торжок | 10789,4 | 329 | 13 | 27170816,98 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2017 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | |
| Итого | Муниципальное образование город Торжок | 19262,90 | 679 | 7 | 19645040,82 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2018 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | |
| Итого | Муниципальное образование город Торжок | 5341,30 | 174 | 4 | 11860172,47 |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2019 году и которые планируется отремонтировать в 2020 году | | | | | |
| Итого | Муниципальное образование город Торжок | 25518,90 | 835 | 13 | 30816071,66 |